FÆRDER MULTISERVICE AS

Komplett Prosjektplan v3.2

Konverteringsoptimalisert · Produksjonsklar

Utarbeidet av Neo Holmen / Axaro

22. februar 2026

Next.js 15 · TypeScript · Tailwind CSS 4 · Vercel

# 1. Prosjektoversikt

## Om kunden

Færder Multiservice AS er et vaskebyrå på Nøtterøy i Vestfold med ca. 11 ansatte, etablert i 2020. De tilbyr renhold for både private og bedrifter, er EV-sertifisert, og driver underavdelingen Vestfold Skadedyrkontroll (vfsk.no).

| Info | Detaljer |
| --- | --- |
| Adresse | Brattbakken 1, 3128 Nøtterøy |
| Telefon | +47 96 82 36 47 |
| Org.nr | 824 779 392 |
| Ansatte | Ca. 11 |
| Etablert | 2020 |
| Sertifisering | EV-sertifisert |
| Underavdeling | Vestfold Skadedyrkontroll (vfsk.no) |
| Dekningsområde | Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Færder, Sandefjord, Horten, Holmestrand, Larvik |

## Problemet

Nåværende nettside er bygget på «Visualize as Design» — treg, dårlig på mobil, ingen SEO, ingen prisinfo, ingen lead-fangst. Konkurrentene har like dårlige sider, men det betyr at en god side gir umiddelbar fordel.

## Målet

En lynrask, konverteringsoptimalisert nettside som:

1) Rangerer høyt på lokale Google-søk. 2) Gir besøkende prisestimat umiddelbart. 3) Fanger opp leads 24/7 uten AI-kostnad. 4) Bygger tillit gjennom anmeldelser og visuelt bevis. 5) Laster raskere enn alle konkurrenter.

# 2. Strategi & prioriteringer

## Hva som faktisk gir konkurransefortrinn

| Prioritet | Tiltak | Effekt | Kost/mnd |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ultra-rask nettside (PageSpeed 90-95+) | Vaskebransjen har elendige sider. Speed alene er fortrinn. | 0 kr |
| 2 | Prisestimator med tall | Folk googler «flyttevask Tønsberg pris» og vil ha tall. | 0 kr |
| 3 | Sterk lokal SEO | Egne seksjoner per by per tjeneste. Mer trafikk enn chatbot. | 0 kr |
| 4 | Kuraterte kundeanmeldelser | Ekte anmeldelser konverterer bedre enn AI. Sosial bevis. | 0 kr |
| 5 | Før/etter-bilder | Visuell bevisføring. Viser kvalitet uten ord. | 0 kr |
| 6 | Smart FAQ + lead capture | Svarer på de 5 spørsmålene folk har. Koster ingenting. | 0 kr |
| 7 | Kontaktskjema med Resend | Lead-fangst + automatisk varsling. | 0 kr |

Total månedlig kostnad for kjernefunksjonene: ~8 kr/mnd (kun domene).

## Hva vi IKKE gjør i fase 1

| Droppet | Hvorfor |
| --- | --- |
| AI-chatbot (LLM) | Overkill for 5 FAQ-spørsmål. Koster penger, GDPR-risiko. Fase 3 hvis trafikk > 1500/mnd. |
| AI-telefonsvarerer | Vaskebransjen er tillitsbasert. Kunstig stemme kan redusere tillit. |
| CV-upload på jobbside | Filhåndtering i serverless = kompleksitet + GDPR-risiko. «Send CV på e-post» er bedre. |
| Framer Motion | Sparer ~40KB bundle. CSS transitions holder for v1. |
| Captcha | Upstash + honeypot er bedre. Captcha ødelegger konvertering. |

# 3. Sidestruktur (17 sider)

| URL | Side | Formål |
| --- | --- | --- |
| / | Hjem | Hero, trust bar, tjenester, prisestimator, reviews, FAQ, CTA |
| /tjenester | Tjenester | Oversikt over alle 9 tjenester |
| /tjenester/fast-vask | Fast vask | Ukentlig/månedlig renhold for private |
| /tjenester/flyttevask | Flyttevask | Grundig vask ved inn-/utflytting |
| /tjenester/kontorvask | Kontorvask | Renhold for bedrifter og kontorer |
| /tjenester/byggvask | Byggvask | Rengjøring etter bygg/renovering |
| /tjenester/spesialvask | Spesialvask | Vinduer, spesialtjenester |
| /tjenester/luktsanering | Luktsanering | Fjerning av lukt |
| /tjenester/hovedrengjoring | Hovedrengjøring | Dyprengjøring / engangsvask |
| /tjenester/visningsvask | Visningsvask | Klargjøring før boligvisning |
| /tjenester/borettslag | Borettslag | Fellesareal-renhold |
| /om-oss | Om oss | Historie, team, EV-sertifisering |
| /kontakt | Kontakt | Kontaktskjema + kart |
| /jobb | Jobb hos oss | Ledige stillinger + kontaktskjema |
| /personvern | Personvern | Personvernerklæring (GDPR) |
| /takk | Takk | Bekreftelse etter kontaktskjema (noindex) |
| /takk/tilbud | Takk (lead) | Bekreftelse etter prisestimator (noindex) |

## Navigasjon

Sticky header med backdrop-blur på scroll. Logo venstre, nav midten, telefonnummer høyre (klikkbar tel:-link). Dropdown for tjenester. Mobil: hamburger med CSS-animasjon. Floating «Få gratis tilbud»-knapp på mobil. Footer: kontaktinfo, alle tjeneste-linker, dekningsområde, personvern-link.

# 4. Design

## Fargepalett

| Rolle | Hex | Bruk |
| --- | --- | --- |
| Primær | #1B3A5C | Headers, knapper, nav — mørk blå = tillit |
| Sekundær | #2ECC71 | CTAs, suksess, EV-badge — grønn |
| Aksent | #3498DB | Linker, hover, ikoner — lys blå |
| Bakgrunn | #FFFFFF / #F8FAFB | Hoveddeler / annenhver seksjon |
| Tekst | #1A1A2E / #6B7280 | Brødtekst / undertekst |

## Typografi & prinsipper

Font: Inter via next/font/google. Mobil-first. Ren, luftig, tillitsskapende. Min 48px touch targets. Speed er design — LCP < 1.5s, PageSpeed 90+.

# 5. Forsiden — Seksjoner

| # | Seksjon | Innhold |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hero | «Ditt vaskebyrå i Vestfold» + CTA: Se priser / Ring oss |
| 2 | Trust Bar | EV-sertifisert · Siden 2020 · 11+ ansatte · 4.8 på Google |
| 3 | Tjenesteoversikt | 3x3 grid med ServiceCards — ikon, tittel, «Fra kr X», link |
| 4 | Prisestimator | Interaktiv kalkulator — kjernefunksjon (se kap. 6) |
| 5 | Hvorfor velge oss | 3 kort: Kvalitet · Miljøbevisst (EV) · Lokalt i Vestfold |
| 6 | Før/etter-bilder | 2-3 eksempler med CSS slider |
| 7 | Kundeanmeldelser | Kuraterte reviews: «Ola H. · Jan 2026 · Google» |
| 8 | Smart FAQ | 5 hurtigknapper + lead capture etter 2 klikk |
| 9 | Skadedyrkontroll | Kort seksjon + link til vfsk.no |
| 10 | CTA-banner | «Klar for et rent hjem? Få gratis tilbud i dag.» |

# 6. Tjenester

## 9 tjenester (dynamisk via data-fil)

| Tjeneste | Pris | SEO-søkeord |
| --- | --- | --- |
| Fast vask | Fra 350 kr/time | fast vaskehjelp Tønsberg, rengjøringshjelp Vestfold |
| Flyttevask | Fra 3.500 kr | flyttevask Tønsberg, utvask pris Vestfold |
| Kontorvask | Tilpasset avtale | kontorvask Vestfold, bedriftsrenhold |
| Byggvask | Fra 400 kr/time | byggvask Vestfold, byggrens Tønsberg |
| Spesialvask | Fra 350 kr/time | vindusvask Tønsberg, spesialrengjøring |
| Luktsanering | Etter befaring | luktsanering Vestfold, fjerne lukt hus |
| Hovedrengjøring | Fra 450 kr/time | hovedrengjøring Tønsberg, dyprengjøring |
| Visningsvask | Fra 2.500 kr | visningsvask Vestfold, vask før visning |
| Borettslag | Månedlig avtale | borettslag renhold Vestfold |

## Felles mal per tjenesteside

1) Hero med bilde + «Fra kr X». 2) Beskrivelse (2-3 avsnitt, SEO). 3) Hva er inkludert (sjekkliste). 4) Slik fungerer det (3 steg). 5) Prisestimator (forhåndsvalgt). 6) Før/etter-bilder. 7) FAQ (2-3 per tjeneste). 8) Dekningsområde (unik tekst per tjeneste!). 9) CTA.

# 7. Prisestimator (kjernefunksjon)

Hvorfor dette er det viktigste: Folk som googler «flyttevask Tønsberg pris» vil ha tall. Ikke «kontakt oss». Ikke chatbot. Tall. En prisestimator øker konvertering dramatisk, skaper transparens, og koster 0 kr/mnd.

## Brukerflyt

Steg 1: Velg tjeneste (9 knapper)

Steg 2: Detaljer — varierer per tjeneste (m², type bolig, frekvens, antall bad/rom)

Steg 3: Tilleggsvalg — vindusvask, balkong, garasje, stekeovn, skap (checkboxes)

Steg 4: Resultat — «Estimert pris: 7 200 – 8 400 kr»

Disclaimer: «Estimatet er basert på typiske oppdrag. Endelig pris kan bli lavere eller høyere etter detaljer og befaring.»

Steg 5: Lead capture — navn + telefon + postnummer (valgfritt) → redirect /takk/tilbud → Resend e-post til kunde.

## Teknisk

Ren TypeScript logikk i src/lib/calculate-price.ts. Prismatrise i src/data/pricing.ts. Ingen API-kall. Animert med CSS transitions + requestAnimationFrame. Komponent: PriceEstimator.tsx med underkomponenter ServiceSelector, DetailsForm, PriceResult, LeadForm.

# 8. Smart FAQ & lead capture

I stedet for AI-chatbot: en interaktiv FAQ med hurtigknapper som svarer på de 5 spørsmålene folk faktisk har. Etter 2 klikk → lead capture.

| Spørsmål | Svar (forkortet) |
| --- | --- |
| Hva koster det? | Bruk prisestimatoren for umiddelbart estimat, eller kontakt for nøyaktig pris. |
| Hva er inkludert? | Sjekkliste per tjeneste — se tjenestesiden. |
| Dekker dere mitt område? | Hele Vestfold: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Sandefjord, Horten m.fl. |
| Når kan dere komme? | Vanligvis ledig innen 3-5 virkedager. Ring for akutte behov. |
| Har dere garanti? | Ja — ikke fornøyd, vi fikser det kostnadsfritt. EV-sertifisert. |

Etter 2 klikk vises: «Vil du ha konkret pris? Legg igjen nummeret ditt, så ringer vi.» [Telefon] [Send]

# 9. Konverteringsmåling & event tracking

Med takk-sider og event tracking kan du fra dag 1 si: «X personer sendte skjema, Y klikket ring, Z brukte prisestimatoren.»

## Takk-sider som konverteringsmål

| Handling | Redirect | GA4-event |
| --- | --- | --- |
| Kontaktskjema sendt | /takk | form_submission |
| Prisestimator-lead sendt | /takk/tilbud | lead_submission |

## Event tracking

| Element | Event | Måler |
| --- | --- | --- |
| tel:-link (Ring oss) | phone_click | Hvor mange prøver å ringe |
| «Få gratis tilbud»-CTA | cta_click | CTA-engasjement |
| Prisestimator startet | estimator_start | Hvor mange begynner |
| Prisestimator fullført | estimator_complete | Hvor mange ser resultat |
| FAQ-knapp klikket | faq_click | Hvilke spørsmål folk har |
| Lead capture vist | lead_form_shown | Hvor mange ser lead-skjema |

Implementeres med Vercel Analytics (@vercel/analytics) — personvernvennlig, inkludert i Hobby-plan. GA4 settes opp etter lansering.

Call tracking: Klikk på tel:-linken gir «hvor mange prøvde å ringe» — gratis, uten tredjepart. Captcha: Ikke nødvendig — Upstash + honeypot + server-side validering er bedre.

# 10. SEO-strategi

## Teknisk SEO

Auto-generert sitemap via next-sitemap. Robots.txt. Unik tittel + description per side. Open Graph + Twitter Cards. Canonical URLs. Alt-tekst på alle bilder.

## Structured Data (JSON-LD)

LocalBusiness på forsiden (uten AggregateRating i v1 — Google er strenge). Service på tjenestesider. BreadcrumbList på alle sider. FAQPage på sider med FAQ (gir rike utdrag). AggregateRating legges til kun når reviews er korrekt vist med navn, dato og tekst.

## SEO-søkeord per side

| Side | Tittel-tag | Primærord |
| --- | --- | --- |
| Forside | Vaskebyrå i Vestfold · Færder Multiservice | vaskebyrå Vestfold, renhold Tønsberg |
| Fast vask | Fast vaskehjelp i Vestfold · Fra 350 kr/t | fast vaskehjelp Tønsberg |
| Flyttevask | Flyttevask i Tønsberg & Vestfold · Se priser | flyttevask Tønsberg, utvask pris |
| Kontorvask | Kontorvask i Vestfold · Bedriftsrenhold | kontorvask Vestfold |
| Byggvask | Byggvask i Vestfold · Etter renovering | byggvask Vestfold |
| Visningsvask | Visningsvask i Vestfold · Klar for visning | visningsvask Vestfold |

## Lokal SEO-boost

Hver tjenesteside har en kort dekningsområde-seksjon med unik tekst per tjeneste — aldri copy-paste. Eksempel flyttevask: «Vi utfører flyttevask i Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og resten av Vestfold. Kort reisevei betyr raskt oppmøte.»

## By-sider (fase 2)

3-5 sterke lokalsider med ekte, unikt innhold: /flyttevask-tonsberg, /flyttevask-sandefjord, /fast-vask-notteroy, /kontorvask-tonsberg. Kun sider med genuint unikt innhold — ikke bare bytt bynavn. Minimum 400 ord med lokal relevans. Prioriteres når trafikk-data viser hvilke byer som søkes mest.

# 11. Teknisk arkitektur

## Tech stack

| Pakke | Bruk |
| --- | --- |
| next ^15 | App Router, SSG, next/image, next/font |
| react ^19 + react-dom ^19 | UI |
| resend ^4 | E-post (kontaktskjema, lead-varsling) |
| lucide-react | Ikoner |
| @upstash/ratelimit + @upstash/redis | Rate limiting (fungerer på serverless) |
| @vercel/analytics | Event tracking (personvernvennlig) |
| typescript ^5 | Type safety |
| tailwindcss ^4 | Styling |

Ingen AI SDK. Ingen Framer Motion. Ingen tunge biblioteker. Animasjoner via CSS @keyframes + transition + IntersectionObserver-hook (~20 linjer). Total JS bundle < 80KB.

## E-post med Resend

| Route | Trigger | Til kunde | Til besøker |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/contact | Kontaktskjema / jobb | Ny henvendelse: [detaljer] | Takk for din henvendelse |
| /api/lead | Prisestimator lead | Ny lead: [navn, tjeneste, estimat, tlf] | — |

Sikkerhet: Honeypot-felt + Upstash Redis rate limiting + server-side validering. Ingen captcha.

## Performance-mål

| Metrikk | Mål | Strategi |
| --- | --- | --- |
| PageSpeed (mobil) | 90-95+ | SSG, optimaliserte bilder, minimal JS |
| LCP | < 1.5s | Hero preloaded, next/image |
| CLS | < 0.05 | next/font, dimensjoner på bilder |
| JS bundle | < 80KB | CSS transitions, ingen Framer Motion |

# 12. Øvrige sider

## Kontaktskjema

Felt: navn (påkrevd), e-post (påkrevd), telefon (påkrevd), postnummer/sted (valgfritt), tjeneste (dropdown, valgfritt), melding. Etter innsending: redirect til /takk.

## Jobb hos oss

Enkelt kontaktskjema (navn, e-post, telefon, melding). Ingen CV-upload. Tekst: «Send gjerne CV til post@faerdermultiservice.no». Eventuell link til Finn.no-annonser.

## Personvern

Dekker: behandlingsansvarlig, hvilke data, formål, lagring (Resend, ikke på server), sletting («Vi sletter henvendelser når de ikke lenger er nødvendige for oppfølging og kundebehandling»), tredjeparts-tjenester, cookies, GDPR-rettigheter, kontaktinfo. Linkes fra footer.

## Kundeanmeldelser (format)

Manuelt kuratert i data/testimonials.ts. Format: stjerner + sitat + «Ola H.» (navn + initial) + «Januar 2026» (dato) + «Google» (kilde som tekst) + link til Google-profil. Ingen API, ingen widget — hardkodet og trygt.

# 13. Faseoversikt & tidsplan

## Fase 1: Oppsett (Dag 1)

Opprett Next.js 15 prosjekt. GitHub repo. Koble Vercel. Layout, header, footer. Tailwind-konfig. Data-filer. Installér pakker.

## Fase 2: Kjernesider (Dag 2-4)

Forside med alle seksjoner. Tjenesteoversikt. 9 tjeneste-undersider (dynamisk). Om oss. Kontakt med skjema. Jobb. Personvern.

## Fase 3: Konverteringsfunksjoner (Dag 5-7)

Prisestimator (logikk + UI + lead capture). Smart FAQ. Kontaktskjema → Resend → /takk. Lead-fangst → /takk/tilbud. Takk-sider (noindex). Før/etter CSS slider. Kuraterte anmeldelser. Vercel Analytics + events.

## Fase 4: Polish & SEO (Dag 8-9)

Mobilnavigasjon. Scroll-reveal (IntersectionObserver + CSS). Meta tags + description. Structured data (JSON-LD). Sitemap + robots.ts. Open Graph. PageSpeed-optimalisering. Cross-browser + mobil-testing.

## Fase 5: Lansering (Dag 10-11)

Kundegjennomgang. Innholdsjusteringer. Koble domene (DNS). SSL. Speed-test. Go live.

## Etter lansering (uke 2-4)

GA4 + Search Console. Google Business Profile. Lokale kataloger (gulesider, 1881, proff). Booking (Cal.com). Eventuelt smart voicemail.

## Fase 3 — Vekst (når trafikk > 1500/mnd)

AI-chatbot (GPT-4o mini). Synthflow telefon. Blogg. By-sider. Kundeportal.

# 14. AI-strategi (smart, ikke flashy)

Bruk AI der det gir direkte verdi — ikke for «wow»-faktor. AI er best som intern assistent, ikke kundevendt gimmick.

## AI som intern assistent (fremtidig)

Et lite admin-verktøy hvor kunden kan: lime inn forespørsel → AI genererer tilbud. Lime inn kundemelding → AI lager svars-utkast. Velg kunde → AI lager oppfølgingsmelding. Direkte verdi, ingen frontend-risiko, ingen GDPR-hodepine.

## AI-chatbot (kun fase 3)

Implementeres bare hvis trafikk > 1500/mnd OG Smart FAQ ikke fanger nok leads. Vercel AI SDK + GPT-4o mini. System prompt med bedriftsinfo. Maks 500 tokens. Lead capture etter 3-4 meldinger.

# 15. DNS & domene

Ved lansering: 1) Kunden logger inn hos domeneregistrar. 2) A-record: 76.76.21.21. CNAME: cname.vercel-dns.com (www). 3) Legg til domene i Vercel. 4) SSL automatisk. 5) Redirect www → non-www.

## Miljøvariabler (Vercel)

| Variabel | Verdi |
| --- | --- |
| RESEND_API_KEY | re_... |
| RESEND_FROM_EMAIL | kontakt@faerdermultiservice.no |
| NOTIFICATION_EMAIL | post@faerdermultiservice.no |
| UPSTASH_REDIS_REST_URL | https://... |
| UPSTASH_REDIS_REST_TOKEN | ... |

# 16. Kostnadsoversikt

## Månedlige driftskostnader

| Tjeneste | Kostnad | Nødvendig? |
| --- | --- | --- |
| Vercel hosting (Hobby) | 0 kr | Ja |
| Domene (årlig) | ~8 kr/mnd | Ja |
| Resend e-post | 0 kr (opptil 3000/mnd) | Ja |
| Upstash Redis (rate limit) | 0 kr (gratis tier) | Ja |
| Vercel Analytics | 0 kr (inkludert) | Ja |
| Prisestimator | 0 kr | Ja |
| Smart FAQ | 0 kr | Ja |
| Google Analytics | 0 kr | Anbefalt |
| Cal.com booking | 0 kr (basic) | Valgfritt |

Total: ~8 kr/mnd

## Fremtidige tillegg

| Tjeneste | Kostnad | Trigger |
| --- | --- | --- |
| AI-chatbot (GPT-4o mini) | ~50-200 kr/mnd | > 1500 besøk/mnd |
| Smart voicemail | ~50 kr/mnd | Mange tapte anrop |
| Synthflow telefon | Fra 300 kr/mnd | Høyt volum |

# 17. Innhold kunden må levere

| Innhold | Prioritet | Frist |
| --- | --- | --- |
| Logo (SVG eller høyoppløst PNG) | Kritisk | Før bygging |
| Prisindikasjoner per tjeneste | Kritisk | Før bygging |
| EV-sertifiserings-badge/logo | Høy | Før bygging |
| Åpningstider | Høy | Før lansering |
| Bilder av teamet | Høy | Før lansering |
| Før/etter-bilder (2-3 sett) | Høy | Før lansering |
| Kundeuttalelser (navn + tekst) | Høy | Før lansering |
| Bilder av biler/utstyr | Medium | Kan legges til etter |
| Google My Business-tilgang | Medium | Etter lansering |
| Stillingsbeskrivelser | Lav | Kan legges til etter |

# Endringslogg

## v3.2 — Konverteringsoptimalisert

| Endring | Hvorfor |
| --- | --- |
| Takk-sider (/takk, /takk/tilbud) | Konverteringsmåling i GA4 fra dag 1 |
| Event tracking (phone_click, cta_click) | Mål alt som betyr noe — gratis |
| Postnummer i kontaktskjema | Kunde sorterer leads raskere |
| Prisestimator disclaimer forbedret | Reduserer sure telefoner |
| Reviews format: Ola H. · Jan 2026 · Google | Google-safe, unngår schema-felle |
| Personvern: eksplisitt slettepolitikk | GDPR-gull, bygger tillit |
| Bekreftet: ingen captcha | Upstash + honeypot er bedre |
| By-sider SEO (fase 2) | 3-5 sterke lokalsider med ekte innhold |

## v3.1 — Teknisk strammet

| Endring | Hvorfor |
| --- | --- |
| Reviews: manuelt kuratert | API koster, widgets trege |
| AggregateRating droppet i v1 | Google strenge — feil gir penalty |
| CV-upload fjernet | Serverless + GDPR-risiko |
| Framer Motion → CSS transitions | Sparer ~40KB, 90+ PageSpeed |
| Performance: 90-95+ | Ærlig og oppnåelig |
| Lokal SEO: variasjon | Unngår thin repetition |
| Rate limiting: Upstash Redis | In-memory fungerer ikke serverless |